**Condition of Satisfaction per il progetto Student Notes Sharing Platform (SNSP)**

**Successo Complessivo del Progetto**

1. **Adoption della piattaforma**: Almeno il 70% del corpo studentesco dovrebbe registrarsi e utilizzare attivamente la piattaforma entro il primo anno accademico.
2. **Soddisfazione degli studenti**: Raggiungere un indice di gradimento di almeno 4.0 su 5 nei sondaggi tra gli utenti post-lancio.
3. **Miglioramento delle performance accademiche**: Rilevare un incremento di almeno un 3% delle medie voti degli studenti e un aumento del 20% sulla percentuale (media) di superamento degli esami, entro due semestri dal lancio della piattaforma.

**Notes Repository Subsystem**

1. **Budget**: Rimanere entro il budget di 150.000 euro per lo sviluppo e l'implementazione del repository.
2. **Tempistiche**: Completare lo sviluppo del repository entro 6 mesi dall'inizio del progetto.

**User Authentication and Profile Management Subsystem**

1. **Budget**: Rimanere entro il budget di 50.000 euro per lo sviluppo e l'integrazione delle soluzioni di autenticazione.
2. **Tempistiche**: Completare lo sviluppo e l'integrazione entro 3 mesi dall'inizio del progetto.

**Notes Upload and Categorization Subsystem**

1. **Budget**: Rimanere entro il budget di 50.000 euro per lo sviluppo del sistema di upload e categorizzazione delle note.
2. **Tempistiche**: Completare lo sviluppo entro 3 mesi dall'inizio del progetto.

**Rating and Feedback Subsystem**

1. **Budget**: Rimanere entro il budget di 50.000 euro per lo sviluppo del sistema di rating e feedback.
2. **Tempistiche**: Completare lo sviluppo entro 3 mesi dall'inizio del progetto.

**Search and Recommendation Subsystem**

1. **Budget**: Rimanere entro il budget di 120.000 euro per lo sviluppo delle funzionalità di ricerca e raccomandazione.
2. **Tempistiche**: Completare lo sviluppo entro 6 mesi dall'inizio del progetto.